南通市社会福利院洗衣房改造项目

比价采购文件

采购单位：南通市社会福利院

日期：2024年8月16日

目录

第一章  议价比价邀请函	1

第二章  比价须知	4

第三章  项目需求	7

第四章  开标和评标	12

第五章  合同签订与验收付款	14

第六章  比价文件组成	19

- 第一章 比价邀请函

南通市社会福利院洗衣房改造项目 采购项目的潜在供应商应在南通市民政局网站获取采购文件，并于2024年08月22日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目名称：南通市社会福利院洗衣房改造项目。

预算金额：3万元，报价超过预算金额的为无效响应文件。本项目采用最低价中标。

采购需求：详见附件1。

工期：合同签订后10天内完成。

本项目为固定总价。本项目不接受联合体投标。

二、比价文件内容

详见比价文件，请仔细研究。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法22条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）其他资格要求:

1、投标供应商具有有效的营业执照；

2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

四、获取比价文件

时间：2024年08月16日至2024年08月22日（北京时间，法定节假日除外）

地点：南通市民政局网站

方式：无需报名，自行下载。

五、比价文件提交（邮寄或现场递交）

截止时间：2024年08月22日10点00分（北京时间）

地点：南通市社会福利院5号楼202会议室如有变动另行通知。

六、比价文件开启

时间：2024年08月22日10点00分（北京时间）

地点：南通市社会福利院5号楼202会议室如有变动另行通知。

七、比价公告期限

此比价公告在南通市民政局网站发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

单    位：南通市社会福利院

联系方式：侯先生13951300851

- 第二章 比价须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

2.承包人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果承包人没有按照采购文件要求提交比价文件，或者比价文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，承包人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.发包人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.发包人可视情取消、延长相关时间。

3.发包人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对议价人具有约束力。

4.承包人由于对采购文件的任何推论和误解以及发包人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由议价人自负。

5.发包人视情组织答疑会。

- 三、比价报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

- 四、比价文件的编写、份数和签署

1.承包人按第七部分“比价文件组成”编写比价文件。比价文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比价文件被误读或查找不到，其责任应当由议价人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价文件签署人签字并加盖公章。

2.比价文件（资格审查文件、价格标），明确标注承包人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.比价文件正本须打印并由承包人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、比价文件的密封及标记

1.承包人将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格标须单独密封，不得出现于比价文件其他部分中。

3.密封后比价文件（资格审查文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

4.发包人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的比价文件。

- 六、比价文件的递交时间

比价文件必须在规定的接收截止时间前送达发包人。发包人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价文件。

- 七、付款方式

（1）发包人在项目验收合格后15天内向中标人一次性支付全部工程款。

（2）支付前，承包人均应出具由税务部门开具相应金额的发票。

（3）款项由发包人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 第三章  项目需求

一、本项目为南通市社会福利院洗衣房改造工程，主要施工内容详见本项目工程量清单。由各承包人结合比价文件、发包人提供的工程量清单，现场情况（请各承包人自行踏勘）进行报价。报价应包括比价文件所确定的谈判范围内相关资料的全部内容，供应商报价时应充分考虑施工期间的政策性风险和人工、材料、机械等市场风险。

二、工期：7个日历天。

三、投标报价要求

1、投标报价方式：本项目采用固定总价的报价方式。投标报价应包括比价文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清理、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

比价文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标供应商投标报价的共同基础。发包人提供的工程量清单，投标承包人应结合比价文件、技术标准和要求与现场勘查情况一起阅读理解。

2、在投标之前，如有疑问，投标承包人须在规定的时间内以书面或邮件形式提出。如果没有提出，视为投标承包人已经明白本次招标涉及范围内的所有工作内容，实际情况以现场为准，报价由各投标承包人在投标报价内自行考虑。

3、投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据市场价格信息，实行自主报价。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

4、投标人不得擅自改动招标人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经招标人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标人在投标报价时，不得增减清单工程量。

5、投标人自行对工程现场进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

6、本工程所有乙供材料均由承包人自行采购，材料必须符合有关规范规定的质量要求。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品及材料检测报告供发包人选择，涉及到的价格不再调整。

7、本工程为固定总价。投标单位根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行报价，含在投标报价内，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。

8、投标人必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁，施工现场的材料堆放要整齐，做到工完料清，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并严格按照相关规定规范自行处置。交工前，必须将所有剩余的建筑材料运走或运至招标人指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。未能达到上述要求的，发包人有权委托其他相关单位清理垃圾，由投标人承担由此发生的费用。

9、明显低于成本价的按无效标处理。

10、项目整体质保2年。质保期内中标供应商免费维修维护。质保期满后维修费不得高于市场价。

四、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 建议品牌（规格型号、颜色） | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣房地砖拆除: 拆除的基层类型:地砖（基层）拆除 | m2 |  | 51.000 |
| 2 | 洗衣房地砖铺设： 1、结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2、地砖:防滑地砖 | m2 | 1、水泥建议品牌：南方、海螺、华新；2、地砖建议品牌：法恩莎、箭牌、蒙娜丽莎：3、规格颜色：600*600灰色系。 | 51.000 |
| 3 | 墙面瓷砖拆除： 拆除的基层类型:墙面（基层）瓷砖 | m2 |  | 55.200 |
| 4 | 块料墙面 1、墙体类型:内墙 2、安装方式:粘贴 3、全瓷砖 | m2 | 1、水泥建议品牌：南方、海螺、华新；2、地砖建议品牌：法恩莎、箭牌、蒙娜丽莎，3、规格颜色：200*400淡色系。 | 55.200 |
| 5 | 设备固定： 1、名称:洗衣设备 2、型号:立式脱水机 3、安装方式：基础螺栓灌浆 | 台 | 水泥建议品牌：南方、海螺、华新 | 2.000 |
| 6 | 地沟（含人工开凿地沟、原地沟瓷砖铲除）： 1、混凝土强度等级:C30 2、池槽断面尺寸:U形集水槽250*300 3、排水沟内部三面水泥砂浆贴灰色地砖 | m | 水泥建议品牌：南方、海螺、华新。 地砖品牌：法恩 莎、箭牌、蒙娜丽莎 | 11.000 |
| 7 | 盖板材质:不锈钢盖板 | m2 | 盖板规格：300*600*30 成品304不锈钢防鼠盖板 | 2.000 |
| 8 | 墙面粉刷： 面砖往上至顶部，墙面防水腻子，H1.7M防水腻子。 1、防水涂料二底二面 | m2 | 涂料品牌：立邦、三棵树、华润 | 129.000 |
| 9 | 配电箱（一台）带漏电保护装置： 1、配管:JDG40 2、规格:Φ25mm内 3、凿槽（暗敷）规格:DN40,类型:砖墙 填充（恢复）方式:砂浆抹平 | m | 满足现场设备用电负荷的配电箱含全套配件等。 | 37.400 |
| 10 | 洗衣设备配线等（暗敷）材质:铜 1、配线形式:管内穿线 2、总线型号:YJV-5*16mm2 3、插座：三相插座（四个）线型号:YJV-5*6mm2 五孔插座（二个）配线型号YJV-3*2.5mm2 | m | 配线建议品牌：远东、百花、熊猫； 插座建议品牌：公牛、德力西、飞利浦 | 39.000 |
| 11 | 洗脱机设备给排水管等（暗敷）： 1、材质及规格:PVC（给水管De50、De40、De32、De25，排水De75 2、连接形式:承插口 3、铺设深度:600mm | m | 三德、中财、公元 | 40.000 |
| 12 | 定制不锈钢水池500*700*3 | 套 | 材质：国标304 | 3.000 |
| 13 | 垃圾清运 | 项 | 按规范自行处置 | 1.000 |

注：1、洗衣设备位置的摆放根据招标单位的意见建议实施。

- 所有的材料须采购人现场确认合格后方能进场。

- 全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费(不限于垃圾清理外运、垂直运输等)、规费、税金及其他各项费用。

- 本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。响应供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次，响应供应商提供非建议品牌产品响应的，提交该品牌设备的“①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证”，未能提供以上材料的将作无效响应处理，响应供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。如有三分之二的评委认为提供的证明材料不符合标准的，则作无效投标。如有三分之二的评委认为提供的证明材料符合标准的方可参加价格评审。

- 五、付款方式

（1）采购人在项目验收合格后15天内向中标人一次性支付全部工程款。

（2）支付前，承包人均应出具由税务部门开具相应金额的发票。

（3）款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 第四章  开标和评标

一、采购人组织开标。

议价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对议价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的议价比价文件进行评审。

（一）评审内容

1.比选资格是否符合

2.议价比价文件是否完整；

3.议价比价文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据议价比价文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，议价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.议价比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对议价比价文件作实质响应的供应商不足2家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.议价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、评标流程：采用最低评标价法。评标委员会将根据议价比价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

七、推荐中选服务单位

采用最低评标价法的，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

八、中标通知

中标结果在南通市民政局网站公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

- 第六章  比价文件组成

比价文件由资格审查证明材料、价格标两部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供网站截图。

二、价格响应文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：

1.报价总表；

2.报价明细表（品牌栏必须填写投标方提供品牌名称）；

资格审查证明材料相关格式

1.响  应  函

致：南通市社会福利院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

议价人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

- 3.授权委

- 委托书（如需）

南通市社会福利院：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

南通市社会福利院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

- 日期：

附网站截图

- 价格标响应文件相关格式

- 1.价格标响应文件

| 项目名称 | 总报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市社会福利院洗衣房改造项目 | 大写： 小写： | 完全响应比价文件要求 | 完全响应比价文件要求的付款方式 |

注

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）成交供应商的报价包含人工费、机械费、材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、运输费、安装费、管理费、利润、税金等所有费用，即响应本采购文件规定的所有费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

| 工程名称：南通市社会福利院洗衣房改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 建议品牌（规格型号、颜色） | 工程量 | 全费用 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 洗衣房地砖拆除: 拆除的基层类型:地砖（基层）拆除 | m2 |  | 51.000 |  |  |
| 2 | 洗衣房地砖铺设： 1、结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2、地砖:防滑地砖 | m2 | 1、水泥建议品牌：南方、海螺、华新；2、地砖建议品牌、：法恩莎、箭牌、蒙娜丽莎：3、规格颜色：600*600灰色系。 | 51.000 |  |  |
| 3 | 墙面瓷砖拆除： 拆除的基层类型:墙面（基层）瓷砖 | m2 |  | 55.200 |  |  |
| 4 | 块料墙面 1、墙体类型:内墙 2、安装方式:粘贴 3、全瓷砖 | m2 | 1、水泥建议品牌：南方、海螺、华新；2、地砖建议品牌、：法恩莎、箭牌、蒙娜丽莎，3、规格颜色：200*400淡色系。 | 55.200 |  |  |
| 5 | 设备固定： 1、名称:洗衣设备 2、型号:立式脱水机 3、安装方式：基础螺栓灌浆 | 台 | 水泥建议品牌：南方、海螺、华新 | 2.000 |  |  |
| 6 | 地沟（含人工开凿地沟、原地沟瓷砖铲除）： 1、混凝土强度等级:C15 5~20 2、池槽断面尺寸:U形集水槽250*300 3、排水沟内部三面水泥砂浆贴灰色地砖 | m | 水泥建议品牌：南方、海螺、华新。 地砖品牌：法恩 莎、箭牌、蒙娜丽莎 | 11.000 |  |  |
| 7 | 盖板材质:不锈钢盖板 | m2 | 盖板规格：300*600*30 成品304不锈钢防鼠盖板 | 2.000 |  |  |
| 8 | 墙面粉刷： 面砖往上至顶部，墙面防水腻子，H1.7M防水腻子。 1、防水涂料二底二面 | m2 | 涂料品牌：立 邦、三棵树、华润 | 129.000 |  |  |
| 9 | 配电箱（一台）带漏电保护装置： 1、配管:JDG40 2、规格:Φ25mm内 3、凿槽（暗敷）规格:DN40,类型:砖墙 填充（恢复）方式:砂浆抹平 | m | 满足现场设备用电负荷的配电箱含全套配件等。 | 37.400 |  |  |
| 10 | 洗衣设备配线等（暗敷）材质:铜 1、配线形式:管内穿线 2、总线型号:YJV-5*16mm2 3、插座：三相插座（四个）线型号:YJV-5*6mm2 五孔插座（二个）配线型号YJV-3*2.5mm2 | m | 配线建议品牌：远东、百花、熊猫； 插座建议品牌：公牛、德力西、飞利浦 | 39.000 |  |  |
| 11 | 洗脱机设备给排水管等（暗敷）： 1、材质及规格:PVC（给水管De50、De40、De32、De25，排水De75 2、连接形式:承插口 3、铺设深度:600mm | m | 三德、中财、公元 | 40.000 |  |  |
| 12 | 定制不锈钢水池500*700*3 | 套 | 材质：国标304 | 3.000 |  |  |
| 13 | 垃圾清运 | 项 | 按规范自行处置 | 1.000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

- 日期：  年  月  日